**PROJECT CHARTER**

**PROJECT CHARTER**

|  |  |
| --- | --- |
| **Judul Proyek** | **Pembuatan Website Promosi Hotel Mulia Resort Bali** |
| **Tanggal Mulai Proyek** | 20 Desember 2021 |
| **Tanggal Akhir Proyek** | 25 Februari 2022 |
| **Manager Project** | Meldodi Samuel Sianturi |
| **Project Team** | * Gerry Geraldy Latupeirissa * Amelia Dianti * Monalisa Dennatan * Gusti Ayu Made Indrayani Dewi * Gusi Ayu Tantyana Wira Devi |
| **Tujuan Proyek** | Pembuatan website promosi Hotel Mulia Resort Bali berguna untuk meningkatkan pelayanan promosi hotel terhadap calon pengunjung, agar calon pengunjung dapat mengetahui secara lebih detail mengenai fasilitas apa yang tersedia dalam hotel ini. selain itu, pembuatan proyek website promosi ini bertujuan untuk mempermudah calon pengunjung untuk mencari info kontak pihak hotel untuk melakukan booking.  Sedangkan jika dari sudut pandang hotel, website ini dapat membranding atau mempromosikan hotal Mulia Resort ini dengan jangkauan yang lebih luas. Serta bisa digunakan dalam waktu yang panjang. |
| **Informasi Anggaran** | Biaya yang dianggarkan dalam pembuatan proyek ini sebesar Rp 20.000.000 yang dimana terdiri atas biaya pembuatan website dan biaya tenaga kerja. |
| **Project Management** | Manajemen proyek kami mengikuti standar Life Cycle Management yang diantaranya terdiri dari :  - Inisiasi  - Planning  - Monitoring dan Controlling  - Closing atau Closure |
| **Pendekatan** | * Melakukan meeting dengan client yaitu pihak Hotel Mulia Resort Bali. * Menyatukan pendapat team dan client mengenai pembuatan website ini. * Membuat rincian biaya untuk project |

TIMELINE PENGERJAAN

Pembuatan website promosi ini berlangsung selama 2 bulan yaitu tehitung dari bulan Desember 2021 hingga Februari 2022. Rencana 2 bulan tersebut kami perkirakan setelah dimasukannya kendala-kendala dalam pembuatan website promosi, jikalau dalam proses pembuatan ini terdapat sedikit kendala maka waktu pengerjaan akan lebih cepat dari timeline.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Timeline Pengerjaan | Desember | | | | | | Januari | | | | Februari | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Melakukan Rapat Perdana |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pengesahan Project Charter |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Merancang teamwork dan jobdesc |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Merancang desain |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pembuatan program website |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Perevisian website/monitoring/kontroling |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Penyerahan project website promosi |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berikut timeline pengerjaan project website promosi yang kami buat: